**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu o roboczej nazwie pn. **„Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”**. Przygotowywany projekt planowany jest do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Cyfrowe Podkarpackie”.

**Cel projektu „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”:**

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego i portalu internetowego służącego do upowszechniania treści i zasobów cyfrowych (tworzenia i udostępniania), stanowiących zbiór informacji o historii Kresów Rzeczpospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia
i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2d i 3d dotyczących dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.
W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa Podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca
z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

W pierwszej fazie funkcjonowania Portal będzie zarządzany przez zespół utworzony w ramach Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Docelowo, zarządzanie zostanie powierzone instytucji zarządzającej portalem, która ma być samorządową instytucją kultury udostepniającą zasoby dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego w formie cyfrowej, prowadzącą działalność edukacyjną i naukowo-badawczą (np. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej).

**Kluczowe uwarunkowania i założenia realizacyjne projektu**

Beneficjentem projektu będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego – jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach przygotowania projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego został powołany Komitet Sterujący Projektu, przy którym działa Akademia Dziedzictwa Kresów – grupa ekspertów w zakresie zagadnień merytorycznych i programowych działania Muzeum, w tym wyboru obiektów do udostępniania w postaci cyfrowej w ramach portalu.

Projekt będzie realizowany w konfiguracji partnerstwa jednostek sektora publicznego.

Partnerami Beneficjenta będą:

* Muzeum Zamek w Łańcucie – instytucja kultury współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Podkarpackiego.
* Muzeum Kresów w Lubaczowie – samorządowa instytucja kultury Powiatu Lubaczowskiego.
* Centrum Kulturalne w Przemyślu – samorządowa instytucja kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Planowany zakres uczestnictwa Partnerów obejmuje nieodpłatne wskazanie, udostępnienie do digitalizacji i publikacji wytypowanych obiektów na portalu Muzeum Dziedzictwa kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa Podkarpackiego.

Planowany okres realizacji projektu – 2016 -2017.

Zadanie pn: „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” zostało ujęte w projekcie Budżetu Województwa Podkarpackiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dokumentacja do opracowania w ramach zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Zadań:

1. **Koncepcja realizacji projektu „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”**

Koncepcja powinna obejmować analizę wykonalności technicznej i analizę opcji planowanego przedsięwzięcia[[1]](#footnote-1) w oparciu o założenia zaprezentowane w rozdziale III Memorandum, wyniki inwentaryzacji infrastruktury teleinformatycznej i listę obiektów przeznaczonych do digitalizacji oraz ustalenia Zamawiającego podjęte w trakcie realizacji zamówienia.

Dokumenty, na podstawie których opracowana zostanie koncepcja realziacji projektu:

* Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej (rozdział III),
* Inwentaryzacja obiektów muzealnych do digitalizacji wskazanych przez Partnerów projektu,
* Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania: pracowni digitalizacyjnych i serwerowni.

**Zakres zadania**

W ramach zadania Wykonawca powinien opracować kompleksową koncepcję realizacji projektu obejmującej w szczególności:

* Weryfikację poprawności i ewentualne uzupełnienie lub modyfikację (w oparciu o rekomendacje własne, zatwierdzone przez Zamawiającego) istniejących założeń projektu,
* Weryfikację i ewentualne uzupełnienie inwentaryzacji stanu infrastruktury teleinformatycznej służącej do realizacji projektu (serwerownia, pracownie digitalizacyjne WIMBP, MOR),
* Propozycję przynajmniej jednej usługi elektronicznej na poziomie 3 lub 4. dojrzałości usług elektronicznych lub uzasadnienie braku możliwości lub zasadności wdrożenia ww. usług. Opis usługi powinien spełniać wymogi dotyczące opisu usług elektronicznych opisanych w „Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych Osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 - Zakres EFRR”.
* Strona internetowa – wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne, w szczególności: wymagania techniczne, dostępność (standardy WCAG 2.0), informacje nt. technologii budowy strony, systemu zarządzania treścią z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań i trendów w zakresie budowy stron internetowych (wymagane zastosowanie rozwiązań gwarantujących responsywność strony internetowej portalu – adaptacji wyglądu strony dla urządzeń mobilnych), z uwzględnieniem najlepszych praktyk dotyczących portali prezentujących zasoby cyfrowe dziedzictwa kulturowego oraz preferencji Zamawiającego.
* Warunki organizacyjne, techniczne i standardy prezentacji obiektów 2d i 3d i udostępnienia interfejsów dla programistów - API – z zachowaniem zasad neutralności technologicznej i stosowania otwartych standardów.
* Serwerownia – wymagania sprzętowe i oprogramowanie (przynajmniej jeden wariant rozwiązania z uwzględnieniem możliwości wykorzystania serwerowni wykorzystywanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli - dane dot. serwerowni zostaną przekazane Wykonawcy).

W ramach realizacji projektu planowane jest wykorzystanie pracowni digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturalnego, pozostającej w dyspozycji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (MOR) oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (WIMBP).

Koncepcja powinna zawierać analizę przynajmniej trzech wykonywalnych wariantów realizacji projektu wraz z rekomendacją optymalnego rozwiązania, z czego przynajmniej jeden powinien obejmować analizę możliwości wykorzystania pracowni digitalizacyjnych WIMBP i MOR na potrzeby tworzenia zasobów cyfrowych portalu w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP. Żaden z wariantów nie może dotyczyć opcji „0”.

Wykonawca powinien zaproponować wskaźniki produktu oraz rezultatu projektu z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RPO WP na lata 2014-2020 opisanych w „Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań”

Zamawiający ma możliwość wprowadzania uwag do koncepcji na każdym etapie prac z głosem bezwarunkowym o ich umieszczeniu.

1. **Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.**

Wykonawca powinien wykonać „Studium Wykonalności portalu muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej)”, jako kluczowego dokumentu inicjującego projekt. Studium wykonalności musi być spójny z Koncepcją realizacji projektu, tj. musi uwzględniać rozwiązania i informacje zawarte w Koncepcji realizacji projektu opisanej w pkt I.

Przedłożony Zamawiającemu dokument musi spełniać warunki stawiane tego typu dokumentacji, tj. Studium wykonalności powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w następujących dokumentach:

* Dokumentacja projektowa opublikowana w ramach naboru II Osi RPO WP, Cyfrowe Podkarpackie, nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15, w szczególności: Instrukcja do opracowania studium wykonalności –e-usługi i digitalizacja,
* Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
* Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
* Wytyczne IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (EFRR),
* Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 - Zakres EFRR.

Wymagane jest zachowanie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa, w szczególności w zakresie ustaw:

* o muzeach,
* o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
* o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
* o samorządzie województwa,
* o finansach publicznych,
* o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
* oraz z pozostałymi ustawami, mając na względzie zakres rzeczowy przedstawiony do realizacji

Rozwiązania zaproponowane w Koncepcji i Studium Wykonalności powinny być zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najwyższej oceny przyznawanej w ramach kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych właściwych dla projektów realizowanych w ramach II Osi RPO WP Cyfrowe Podkarpackie oraz jak najwyższej wartości dofinansowania projektu ze środków EFRR.

Wykonawca powinien przygotować tabele zgodności pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru projektów w RPO WP 2014-2020 zawierające opis spełniania danego kryterium lub poprzez wskazanie numeru strony w studium wykonalności gdzie taki opis się znajduje.

Opisy, zakresy rzeczowe oraz tabele finansowe do projektu opracowane w ramach zadania I i II powinny umożliwiać bezproblemowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników do wniosku (w szczególności załączniki nr 2, 3, 7, 9), tj odpowiadać wymaganiom Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15oraz Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej - II CYFROWE PODKARPACKIE działania - 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15.

**Okres realizacji zamówienia:**

 Zamawiający zakłada, że całkowity czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (pkt I i II) nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 26 lutego 2015 r.

1. Zgodnie z zaleceniami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-1)