*Załącznik nr 2 do umowy*

*nr………z dnia…………*

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr etapu** | **Zakres etapu** | **Termin realizacji** |
| 1 | Przedstawienie *Harmonogramu prac związanych z utworzeniem podportalu Rewitalizacja w ramach PSIP* | do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 2 | Opracowanie wstępnego projektu podportalu *Rewitalizacja* | do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 3 | Digitalizacja danych | do 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 4 | Opracowanie „*Instrukcji obsługi aplikacji Rewitalizacja”* | do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń on-line z obsługi podportalu oraz prezentacji on-line dotyczącej możliwości podportalu *Rewitalizacja* i aplikacji do jej obsługi | do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy |