UCHWAŁA Nr 431/ 8722 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 18 października  2022r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2022 r. poz. 547 ze zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),

- uchwały nr 209/4246/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z późniejszymi zmianami,

- uchwały nr 427/8636/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu 
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, zatwierdzonej uchwałą nr 209/4246/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 268/5303/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r., uchwałą nr 376/7511/211 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. i uchwałą nr 390/7801/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

- Okres realizacji Projektu ustala się na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu: 04.01.2021 r.

- zakończenie realizacji Projektu: 30.11.2023 r.

- § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

- Integralną część Decyzji stanowią załączniki:

| Załącznik nr 1 | Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.02.01.00-18-0008/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r., sumie kontrolnej 51e1 51cd 66a4 3b68 (załączono formularz wniosku) |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Harmonogram płatności (załączono) |
| Załącznik nr 3 | Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono) |
| Załącznik nr 4 | Lista wytycznych (załączono) |
| Załącznik nr 5 | 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (załączono) |
| Załącznik nr 6 | Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) |
| Załącznik nr 7 | Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono) |
| Załącznik nr 8 | Uchwała nr 142/3207/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego /do czynności związanych z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”/ (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 9 | Skorygowane pola A.8, B.3, C.1 wniosku o dofinansowanie z dnia 14 września 2020 r., o sumie kontrolnej ec27 0f32 9f76 82b5 stanowiący załącznik do decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0008/20-00. |
| Załącznik nr 10 | Skorygowane pola A.8 oraz C.2.2 wniosku o dofinansowanie z dnia 15 marca 2021 r., o sumie kontrolnej 95f4 fc38 3de3 1da3 stanowiący załącznik do decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0008/20-01. |
| Załącznik nr 11 | Skorygowane pola B.2, B.3, C.1 oraz C.3 wniosku o dofinansowanie z dnia 24 marca 2022 r., o sumie kontrolnej ec5f 07df e2a4 5b3b stanowiący załącznik do decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0008/20-02. |
| Załącznik nr 12 | Skorygowane pola B.2, B.3 oraz C.1 wniosku o dofinansowanie z dnia 11 października 2022 r., o sumie kontrolnej fb00 42ca ca34 05e0 stanowiący załącznik do decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0008/20-04. |

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 431/8722/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia18 października  2022 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowany przez Województwo Podkarpackie (Departament Społeczeństwa Informacyjnego), został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 187/3865/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r., zaś Uchwałą nr 209/4246/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu ww. projektu, zmieniona Uchwałą nr 268/5303/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą nr 390/7801/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 maja 2022 r.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

|  | całkowita wartość projektu wynosi: | 11 605 788,00 zł, |
| --- | --- | --- |
|  | wydatki kwalifikowane wynoszą: | 11 352 559,20 zł, |
|  | dofinansowanie z EFRR wynosi: | 9 649 675,32 zł, |
|  | dofinansowanie ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa wynosi: | 0,00 zł, |
|  | wkład własny wynosi: | 1 956 112,68 zł. |

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1 308,08 zł.

Zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 04.01.2021 r. do 30.09.2022 r.

Uchwałą nr 376/7511/211 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r.

Aktualnie projekt jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja PSIM”, ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Pismem znak SI-I.433.2.16.2022.KK z dnia 21 września 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do dnia 30 listopada 2023 r.

Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, że w toku prowadzonego postępowania przetargowego potencjalny wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które dotyczy treści dokumentów zamówienia obowiązujących 
w ww. postępowaniu. W ww. odwołaniu wykonawca przedstawił zarzut dot. wyznaczenia zbyt krótkiego i obiektywnie nierealnego terminu na realizację zamówienia. Dodatkowo po stronie Odwołującego do postępowania odwoławczego przyłączyła się druga firma.

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą nr 427/8636/22 wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu 
pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do dnia 30 listopada 2023 r.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego.