UCHWAŁA Nr 433/ 8787 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 24 października  2022r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2022 r., poz.2094),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),

- uchwały nr 284/5605/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
1 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21,

- uchwały nr 319/6377/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020  nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21,

- uchwały nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- uchwały nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- uchwały nr 424/8547/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. zmienionej uchwałą nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r. oraz uchwałą nr 424/8547/22 z dnia 20 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 ust. 3. 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

- Całkowita wartość Projektu wynosi 51 562 616,38 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście złotych trzydzieści osiem groszy).

- Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29 973 724,98 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), w tym:

- Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą ..................................PLN(słownie:................................) w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi .........PLN (słownie:..................),

- wkład własny wynosi .........PLN (słownie:...................................);

- Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 29 973 724,98  PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 25 477 666,23 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze);

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi …………………. PLN (słownie: ………………………………………………..);

- wkład własny wynosi 4 496 058,75 PLN (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

- Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 25 477 666,23 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze);

- § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

- Integralną część Decyzji stanowią załączniki

| Załącznik nr 1 | Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0002/21 z dnia 15.09.2021 r., sumie kontrolnej 24cf 0626 de04 43c9 (załączono formularz wniosku) |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Harmonogram płatności (załączono) |
| Załącznik nr 3 | Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono) |
| Załącznik nr 4 | Lista wytycznych (załączono) |
| Załącznik nr 5 | 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (załączono) |
| Załącznik nr 6 | Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) |
| Załącznik nr 7 | Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono) |
| Załącznik nr 8 | Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta |
| Załącznik nr 9 | Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 10 | Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-01 (załącza beneficjent) |
| Załącznik nr 11 | Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-03 (załącza beneficjent) |

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/8787/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 października  2022 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0002/21 pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania w dniu 11 października 2021 r., zaś w dniu 26 października 2021 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 	   51 562 616,38 zł,

- wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   25 966 646,16 zł,

- dofinansowanie z EFRR wynosi: 	   22 071 649,23 zł,

- wkład własny (w odniesieniu do

całkowitej wartości  projektu)   wynosi:     29 490 967,15 zł.

Dotychczas, w ramach projektu nie rozliczono środków z EFRR.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 31 marca 2022 r. zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania z 27,46% do 85%. Dotychczasowy poziom wynikał z ograniczonych środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w naborze. Zarząd Województwa Podkarpackiego – w odpowiedzi na ww. wniosek – w dniu 18 lipca podjął uchwałę dotyczącą zwiększenia poziomu dofinansowania oraz wzrostu kwoty dofinansowania o 1 297 628,48 zł.

W dniu 20 września, bazując na obowiązującym we wrześniu br. limicie środków EFRR Zarządu Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 424/8547/22 zwiększył kwotę dofinansowania o 1 974 586,00 zł.

Aktualnie możliwe jest kolejne zwiększenie kwoty dofinansowania omawianego projektu o 3 406 017,00 zł co wynika z obowiązującego w październiku br. limitu środków EFRR. Planowany montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 	   51 562 616,38 zł,

- wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   29 973 724,98 zł,

- dofinansowanie z EFRR wynosi: 	   25 477 666,23 zł,

- wkład własny (w odniesieniu do

całkowitej wartości  projektu)   wynosi:     26 084 950,15 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.